REGISTRO HISTÓRICO DE INTERACCIONES

Trazabilidad del Proyecto Turnero HUV

Bitácora de hitos, reuniones, despliegues y cambios

Innovación y Desarrollo - HUV - Mayo 2026

1. PROPÓSITO

Este documento es la fuente única de verdad sobre la evolución cronológica del proyecto Turnero HUV. Registra hitos, decisiones arquitectónicas, reuniones de seguimiento, solicitudes de cambio, despliegues y eventos de seguridad. Sirve como insumo para auditoría, transferencia de conocimiento y futuros mantenimientos.

2. HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Tipo | Cambios principales |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 01/06/2025 | Mayor | Lanzamiento MVP: gestión básica de turnos, rol Admin y Asesor, TV display básico. |
| v1.1.0 | 15/06/2025 | Menor | Módulo de reportes; exportación a Excel; correcciones de login. |
| v1.2.0 | 01/07/2025 | Menor | Multimedia en TV; configuración de colores; mensaje rodante. |
| v1.3.0 | 20/07/2025 | Menor | Migración a auditoría automática vía eventos Eloquent (turno_historial). |
| v1.5.0 | 01/08/2025 | Mayor | Sistema TTS local con Piper; eliminación de dependencia de internet para voz. |
| v1.6.0 | 01/09/2025 | Menor | Soporte de subservicios y catálogo jerárquico. |
| v1.8.0 | 01/10/2025 | Menor | Vista móvil para pacientes vía QR; WebSocket optimizado para 3G/4G. |
| v1.9.0 | 07/11/2025 | Menor | Refactor del modelo de prioridad a entero (1-5); requiere_priorizacion; canal no presencial. |
| v2.0.0 | 01/01/2026 | Mayor | Upgrade a Laravel 12; refactor de control de sesiones; soporte multicaja. |
| v2.1.0 | 06/02/2026 | Parche | Actualización de dependencias y mejoras de seguridad. |
| v2.2.0 | 26/05/2026 | Menor | Documentación oficial entregada (este paquete). |

3. BITÁCORA DE REUNIONES

3.1 Reunión #001 - Levantamiento de requerimientos

•	Fecha: 10/01/2025

•	Asistentes: Líder Innovación y Desarrollo, Jefe Atención al Usuario, Coordinación TI.

•	Temas: colas desordenadas, priorización legal, displays en salas A y B.

•	Acuerdos: aplicación web (sin instalar nada en clientes), reuso de TVs existentes, MVP en 3 meses.

3.2 Reunión #005 - Validación de prototipo UI/UX

•	Fecha: 25/02/2025

•	Asistentes: Diseño, Enfermeras jefe, Comunicaciones.

•	Temas: legibilidad a 10 m, contraste para accesibilidad, intensidad del audio.

•	Acuerdos: aumentar 20% el tamaño del número del turno; ajustar timbre menos agresivo.

3.3 Reunión #012 - Pruebas de carga

•	Fecha: 20/05/2025

•	Asistentes: Infraestructura, Desarrollo.

•	Resultados: servidor respondió bien con 500 turnos simultáneos; cuello de botella en Wi-Fi de salas.

•	Decisión: PCs de asesores conectados por cable obligatoriamente.

3.4 Reunión #018 - Validación de Piper TTS

•	Fecha: 28/07/2025

•	Asistentes: Desarrollo, Atención al Usuario.

•	Resultado: voz aprobada (es_ES-davefx-medium.onnx). Latencia < 200 ms aceptable.

•	Acuerdo: pre-generar números 000-999 y frases comunes en build inicial.

3.5 Reunión #024 - Cierre de fase 1

•	Fecha: 15/12/2025

•	Resultado: estabilidad operativa demostrada; aprobado upgrade a Laravel 12.

3.6 Reunión #031 - Validación de Sesión 2026

•	Fecha: 25/01/2026

•	Resultado: sesiones con expiración de 15 min; protección con SESSION_DRIVER=database.

3.7 Reunión #038 - Pase a operación 2026

•	Fecha: 20/05/2026

•	Resultado: aprobada la documentación oficial para entrega final.

4. CONTROL DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)

| RFC | Fecha | Solicitante | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFC-001 | 05/07/2025 | Farmacia | Agregar campo "Número de fórmula" al crear turno | Rechazado (complejidad innecesaria) |
| RFC-002 | 20/08/2025 | Calidad | Reporte específico de tiempos por médico | Aprobado e implementado |
| RFC-003 | 10/11/2025 | Admisiones | Integración con HIS para validar cédulas | Pospuesto a Fase 3 |
| RFC-004 | 05/01/2026 | Comunicaciones | Mensaje rodante personalizable por servicio | Aprobado |
| RFC-005 | 12/02/2026 | Atención al usuario | Canal no presencial con reportes | Implementado v1.9 |
| RFC-006 | 18/03/2026 | TI | Switch entre Pusher y Reverb por .env | Implementado |
| RFC-007 | 10/05/2026 | Soporte | Documentación formal con plantilla membrete | En implementación |

5. HISTORIAL DE DESPLIEGUES

| Fecha | Tipo | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2025 | Despliegue inicial | Éxito | Ventana de mantenimiento de 2 horas |
| 03/06/2025 | Hotfix 1.0.1 | Éxito | Corrección de timezone en tickets |
| 15/09/2025 | Mantenimiento programado | Éxito | Actualización de SO y BD; downtime 22:00-00:00 |
| 20/01/2026 | Migración storage | Éxito | Ampliación de disco para multimedia 4K |
| 06/02/2026 | Patch v2.1.0 | Éxito | Dependencias y parches de seguridad |
| 26/05/2026 | Entrega documental | En curso | Suite documental oficial |

6. EVENTOS DE SEGURIDAD

| Fecha | Evento | Acción tomada |
| --- | --- | --- |
| 15/03/2025 | Análisis estático (SonarQube) | 5 vulnerabilidades bajas corregidas |
| 01/06/2025 | Hacking ético interno | Deshabilitado APP_DEBUG en producción |
| 10/12/2025 | Intento de fuerza bruta en login admin | Rate limiting + bloqueo de IP tras 5 fallos |
| 18/02/2026 | Revisión de cabeceras HTTP | Agregados HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options |
| 05/04/2026 | Rotación de credenciales por cambio de personal TI | Reset masivo de contraseñas |

7. INTERACCIONES DE SOPORTE

Resumen ejecutivo de las solicitudes recibidas a través del módulo /soporte. Los tickets se cuentan por mes.

| Mes | Tickets totales | Resueltos en SLA | % cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio 2025 | 18 | 16 | 88,9% |
| Julio 2025 | 22 | 21 | 95,4% |
| Agosto 2025 | 14 | 14 | 100% |
| Septiembre 2025 | 11 | 11 | 100% |
| Octubre 2025 | 9 | 9 | 100% |
| Noviembre 2025 | 13 | 12 | 92,3% |
| Diciembre 2025 | 16 | 15 | 93,7% |
| Enero 2026 | 20 | 19 | 95,0% |
| Febrero 2026 | 12 | 12 | 100% |
| Marzo 2026 | 8 | 8 | 100% |
| Abril 2026 | 10 | 10 | 100% |
| Mayo 2026 (parcial) | 5 | 5 | 100% |

8. DECISIONES ARQUITECTÓNICAS CLAVE (ADR)

8.1 ADR-001 Stack base

Decisión: Laravel + Blade + Alpine.js + Tailwind. Razón: bajo costo de aprendizaje, alta productividad y soporte LTS del framework.

8.2 ADR-002 Auditoría sin paquete externo

Decisión: usar eventos boot del modelo Turno y tabla turno_historial propia. Razón: menor dependencia de terceros y control total del esquema.

8.3 ADR-003 Voz local con Piper

Decisión: usar Piper TTS local en lugar de Google Cloud TTS. Razón: operar dentro de la intranet del HUV sin costo recurrente y sin dependencia de internet.

8.4 ADR-004 SESSION_DRIVER=database

Decisión: almacenar sesiones en MySQL en lugar de file/redis. Razón: permitir al admin forzar el cierre de sesiones desde el panel.

8.5 ADR-005 Single session por usuario

Decisión: invalidar la sesión anterior al iniciar una nueva. Razón: evitar que un mismo asesor figure en dos cajas o que un atacante mantenga la sesión robada activa simultáneamente con la víctima.

9. LECCIONES APRENDIDAS

•	Validar prototipos con personal asistencial antes de codificar reduce reprocesos.

•	La pre-generación de audios elimina la latencia perceptible al llamar.

•	Cablear las cajas evita 80% de los incidentes de pérdida de conexión.

•	La auditoría automática es invaluable durante revisiones internas.

•	Los seeders con datos reales aceleran la capacitación.

•	Documentar mientras se desarrolla evita silos de conocimiento.

10. ROADMAP TENTATIVO

•	Q3 2026: integración con HIS para validar cédulas (RFC-003).

•	Q3 2026: notificaciones push reales por WebPush en la vista móvil.

•	Q4 2026: panel ejecutivo con BI conectado a turno_historial.

•	Q1 2027: app nativa para asesores en tabletas.

•	Q1 2027: módulo de encuestas de satisfacción al cerrar el turno.

FIN DEL REGISTRO HISTÓRICO.

Innovación y Desarrollo - Hospital Universitario del Valle

Anexos: Documentación técnica y operativa del Sistema de Turnos HUV.

Copia archivo: Innovación y Desarrollo - HUV.

Fecha: 26 de mayo de 2026

Proyectó: Kevin Echavarro - Desarrollador Innovación y Desarrollo

Revisó: Líder de Innovación y Desarrollo - HUV

Aprobó: Coordinación de Innovación y Desarrollo - HUV